# Bewaken voortgang

## Voortgangsbewaking

Tijdens mijn stage bij Bergstein Digital B.V. heb ik de voortgang op verschillende manieren bewaakt. Binnen het team werd gewerkt met vaste stand-upmomenten en sprintplanningen per sprint. Tijdens deze momenten werd besproken waar iedereen mee bezig was, welke onderdelen afgerond waren en waar eventueel knelpunten zaten.

Daarnaast werd het project bijgehouden in Teamwork. Hier stond het ticket met de oorspronkelijke scope van 80 uur en kon de voortgang per sprint worden gevolgd.

Voor dit project is de Pull Request gedurende het ontwikkelproces open blijven staan, zodat mijn begeleider en andere developers actief konden meekijken en bijsturen. Hier heb ik uitgebreide feedback op gekregen (ongeveer 70 reviewcomments), die ik heb verwerkt om de kwaliteit te verbeteren.

Bij de sprint closing is gecontroleerd of alles correct was gemerged, of er geen merge-conflicten waren en of de wijzigingen goed in de applicatie waren geïntegreerd.

## Aanpassing van de planning

Gedurende het project bleek dat de implementatie meer tijd kostte dan verwacht. Dit was zichtbaar in de urenregistratie en heb ik besproken met mijn begeleider en andere developers.

Tijdens de uitvoering bleek dat de oorspronkelijke inschatting van 80 uur niet voldoende was voor de volledige implementatie. Op basis van de voortgang, urenregistratie en overlegmomenten is besloten de werkzaamheden over meerdere sprints te verdelen. Hierdoor bleef de planning realistisch en beheersbaar.

## Communicatie met betrokkenen

De voortgang en eventuele problemen zijn tijdig besproken met mijn begeleider en andere developers. Tijdens stand-ups, sprintplanningen en sprint closings werd de status van het project besproken en werden eventuele knelpunten gedeeld.

Uit mijn logboek blijkt daarnaast dat ik tijdens een merge per ongeluk een deel van de fixes had overschreven. Dit is direct besproken en samen met een developer opgelost. Ook dit moment laat zien dat de voortgang en kwaliteit actief werden bewaakt.

## Bewijsstukken/bijlages

Bijlage 1 – Screenshot Teamwork-ticket met scope

Bijlage 2 , 3 – Urenregistratie

Bijlage 4 – Pull Request

Bijlage 5, 6, 7, 8 – Screenshot pull request comments en sprint closing meeting

Bijlage 9, 10, 11 – Sprint standup en planning verslagen

Bijlage 12 - Logboek