# Afgestemde zaken tijdens projectduur van RBAC

Looptijd: Gedurende het hele project
Afgestemd tussen: Seraja, Mitchel en Liam

Inleiding

Tijdens het RBAC-project hebben meerdere overlegmomenten plaatsgevonden waarin belangrijke keuzes, knelpunten en voortgang zijn besproken. Deze afstemming vond plaats tijdens stand-ups, design momenten en informele overlegmomenten met andere developers.

Niet alle momenten zijn formeel vastgelegd, maar de belangrijkste afgestemde zaken zijn hieronder overzichtelijk weergegeven op basis van het ontwikkelproces en de uitgevoerde werkzaamheden.

Afgestemde zaken

Planning en scope

- Tijdens het project bleek dat de geplande tijd van het ticket niet voldoende was om de volledige RBAC-functionaliteit te realiseren.

- Dit is in eerste instantie te laat aangekaart, waardoor er zonder overleg over de geplande uren heen is gewerkt.

- Na dit inzicht is dit alsnog besproken en afgestemd met betrokken developers.

- Er is besloten om de scope en beschikbare tijd uit te breiden zodat de functionaliteit correct afgerond kon worden.

- Dit moment heeft geleid tot een verbeterde manier van communiceren en het eerder signaleren van knelpunten.

Verdeling van werkzaamheden

- Tijdens het project is een andere stagiaire gestopt die ook betrokken was bij het RBAC-systeem.

- Hierdoor kwam een groter deel van het werk bij één persoon te liggen.

- Dit is afgestemd binnen het team en heeft geleid tot:

  - uitbreiding van de beschikbare tijd

  - meer begeleiding vanuit developers

  - duidelijkere afstemming over prioriteiten

Functionele keuzes

- Er is afgestemd hoe de Permission-pagina eruit moest zien, aangezien deze geen CRUD-functionaliteit bevat.

- Besloten is dat deze pagina een overzicht toont zonder bewerkfunctionaliteit, in tegenstelling tot andere entiteiten.

- Er is afgestemd hoe rollen en permissies gekoppeld moesten worden, zodat meerdere permissies per rol mogelijk zijn en gebruikers meerdere rollen kunnen hebben.

- Ook is afgestemd dat directe permissies ondersteund moesten worden, zodat uitzonderingen mogelijk zijn naast de rolstructuur.

UI en gebruikerservaring

- Er is afgestemd dat de gebruikersinterface zich moet aanpassen op basis van rechten (conditionele rendering).

- Tijdens het project zijn verbeteringen voorgesteld, zoals het toevoegen van overzicht op het dashboard met behulp van kaarten (bijvoorbeeld aantallen rollen en permissies).

- Deze voorstellen zijn besproken en afgestemd met andere developers voordat ze verder zijn uitgewerkt.

Technische implementatie

- Er is afgestemd dat autorisatie server-side moet plaatsvinden en niet alleen via de UI.

- Er is gekozen om permissies op te nemen in JWT-tokens als claims, zodat deze bij iedere API-aanroep gecontroleerd kunnen worden.

- Ook is afgestemd dat de implementatie moet aansluiten op de bestaande architectuur (Database, Core, API) en geen aparte structuur mag vormen.

Samenwerking en communicatie

- Tijdens het project is afgestemd dat het belangrijk is om eerder aan de bel te trekken bij problemen of vertraging.

- Naar aanleiding van eerdere knelpunten is afgesproken om vaker en duidelijker af te stemmen over voortgang en technische keuzes.

- Dit heeft geleid tot een betere samenwerking en een duidelijkere verdeling van verantwoordelijkheden binnen het project.

Conclusie

Door gedurende het project regelmatig af te stemmen over planning, functionaliteit en technische keuzes kon het RBAC-systeem uiteindelijk correct worden gerealiseerd. De afstemming heeft bijgedragen aan het oplossen van knelpunten, het verbeteren van de samenwerking en het succesvol afronden van het project.

Bijlagen

Bijlage 1: Sprintplanning notities

Bijlage 2: Sprintstandup notities

Bijlage 3 : permissie gedrag afgestemd met Collega

Bijlage 4: Teams gesprek met merge en fix

Bijlage 5: Bijgewerkte API goedkeuring